# Proposition: Införande av ladd infrastruktur och ladd stolpar

## Bakgrund

Behovet av laddmöjligheter för el- och laddhybridbilar ökar. Efterfrågan på laddplatser och utvecklingen i samhället går tydligt mot elektrifiering av fordonsflottan. Förväntansbilden är att bostadsrättsföreningar erbjuder laddmöjligheter som en del av modern och hållbar boendemiljö.
Laddinfrastruktur ses även som en värdehöjande investering för föreningen. Föreningar som saknar laddmöjligheter riskerar både minskat intresse från köpare och sämre parkeringsnyttjande på sikt.
Det finns också relevanta regleringar, bl.a. Lagen om ladd infrastruktur (SFS 2019:587), som stadgar krav vid större renoveringar och nyproduktion.
Föreningen behöver därför ta ställning till hur och när laddinfrastruktur ska införas.
Styrelsen har undersökt olika tekniska alternativ, inhämtat prisuppgifter och tagit fram förslag som bedöms kostnadseffektivt, skalbart och långsiktigt hållbart.

## Nulägesbeskrivning

- Föreningen har idag 40 st. parkeringsplatser.

- Det finns för närvarande ingen installation för elbilsladdning. Vi har en interimslösning
idag via motorvärmaruttaget.

- Efter elfel i ett av motorvärmaruttagen har styrelsen kontaktat elektriker och försäkringsbolaget för konsultation. Försäkringsbolaget rekommenderar starkt en annan lösning än befintlig.

- I dagsläget har vi 5 elbilar och en laddhybridbil som laddar på befintlig infrastruktur. Kostnaden för laddning är 450 kr respektive 300 kr i månaden för medlem. Driftskostnader belastar endast de boende som använder ”laddstolparna”.

- Idag utgår ej någon avgift för de medlemmar som endast använder motorvärmarna.

- Fastighetens huvudsäkring och elcentral bedöms kunna hantera lastbalanserad laddning. En teknisk genomgång har genomförts för att bekräfta kapaciteten.

- Styrelsen har tagit in offerter och tagit del av information från marknaden och identifierat flera möjliga lösningsmodeller. Nedan följer det förslag som styrelsen lägger fram.

## Föreningsägd lösning med gemensamma ladd boxar

Föreningen äger och installerar grundläggande infrastruktur och ladd boxar (kabeldragning och säkerhetskomponenter), samt styrning av effektuttaget (kapa effekttariff avgiften). Medlemmar som använder laddplatser betalar en månadsavgift + förbrukad el. Styrelsens målsättning är också att behålla nuvarande månadskostnad för laddning för medlem. (ev.moms)

Fördelar:
- Enhetligt system och enklare drift.
- Lastbalansering och övervakning integrerat.
- Föreningen behåller kontroll över standard, säkerhet och prisbild.
- Lätt att införa successivt (utöka beståndet av laddplatser).
- Investeringskostnaden skrivs av på 7–10 år (kostnaden tas ut som en månadsavgift från 
  användarna).
- Användare debiteras för faktisk elförbrukning.
- Leverantören ansvarar för administration, drift, service och underhåll.
- I dagsläget får vi ett bidrag från Naturvårdsverket på 50% av kostnaden.
- Full garanti i 5 år.

Nackdelar:
- Högre initial kostnad för föreningen.

# Förslag till beslut

### Beslutsförslag – Införa ladd system/ladd box

Stämman beslutar att:

- Föreningen installerar och äger infrastruktur till ett komplett laddsystem.

- Användare debiteras för faktisk elförbrukning samt en månadsavgift.

- Användare debiteras för faktisk elförbrukning av motorvärmare

- Styrelsen ges mandat att upphandla leverantör och genomföra projektet omgående.

### Utdrag från våra stadgar §8
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom renhållning, konsumtionsvatten, TV, bredband, motorvärmare, laddare till tex. laddhybrid och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av medlemmens lägenhet eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras medlemmen efter individuell mätning, ska beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen.

### Kort sammanfattning av paragraf §8:
Styrelsen kan bestämma att vissa kostnader som annars ingår i årsavgiften i stället ska betalas separat, beroende på hur mycket varje lägenhet faktiskt använder.

### Styrelsen Brf Rönninge Källa 20260325